STHRIP

Anonymous Payments for AI Agents

Development Plan & Technical Roadmap

Version 1.0  |  March 2026

github.com/Ageree/sthrip  |  github.com/Ageree/monero

CONFIDENTIAL

Executive Summary

Sthrip — open-source Python SDK and hub-сервис для анонимных платежей между AI-агентами, построенный на Monero. В мире, где Coinbase (x402/Agentic Wallets), BNB Chain (ERC-8004) и Google (AP2) строят платёжную инфраструктуру для агентов на прозрачных блокчейнах, Sthrip занимает уникальную нишу: privacy-first payments для AI.

VISION Стать стандартом анонимных машинных платежей: pip install sthrip — и любой AI-агент может платить другим агентам, API-сервисам и людям без KYC, без трекинга, без цензуры.

Данный документ описывает четыре фазы развития: от текущего MVP (custodial hub + SDK) до полностью децентрализованного приватного блокчейна с собственным протоколом машинных платежей.

1. Текущее состояние проекта

1.1 Sthrip SDK (v0.1.0)

Python-пакет на PyPI. Единственная зависимость — requests. Три строчки кода для первого платежа:

from sthrip import Sthrip

s = Sthrip()               # авто-регистрация

s.pay("agent-name", 0.5)   # отправка 0.5 XMR

API методы

| Task | Priority | Effort | Deliverable |
| --- | --- | --- | --- |
| Sthrip() — инициализация, авто-регистрация | ✓ | — | Работает |
| deposit_address() — XMR deposit-адрес | ✓ | — | Работает |
| pay(agent, amount) — отправка | ✓ | — | Работает |
| balance() — проверка баланса | ✓ | — | Работает |
| find_agents() — поиск агентов | ✓ | — | Работает |
| withdraw(amount, addr) — вывод XMR | ✓ | — | Работает |
| payment_history() — история | ✓ | — | Работает |

1.2 Backend API

- Хостинг: Railway (sthrip-api-production.up.railway.app)

- Документация: Swagger UI на /docs

- Архитектура: custodial hub — все XMR-балансы хранятся на сервере

- Комиссия: 0.1% за внутренний перевод

- Monero: подключение к monero-wallet-rpc для deposit/withdraw

1.3 Форк Monero

Репозиторий github.com/Ageree/monero — чистый форк monero-project/monero (v0.18.x, 12,381 коммитов). Пока без модификаций. Подготовлен как основа для Phase 3.

КЛЮЧЕВОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО Sthrip уже решает проблему, которую Coinbase, Visa и Google решают без приватности. AI-агенты получают Monero-уровень анонимности с UX уровня Stripe.

2. Рыночный контекст

2.1 Agent Economy

AI-агенты не могут открыть банковский счёт — банки требуют KYC, который софт не может пройти. Крипто-кошелёк требует только приватный ключ. Прогноз: рынок AI-агентов вырастет с $7.84B (2025) до $52.62B к 2030 (CAGR 46.3%, MarketsandMarkets).

2.2 Конкурентный ландшафт

| Решение | Privacy | Микроплатежи | Agent-native |
| --- | --- | --- | --- |
| Coinbase x402 | ✘ Прозрачный | ✔ Sub-cent | ✔ Да |
| BNB ERC-8004 | ✘ Прозрачный | ✔ Low fee | ✔ NFT Agents |
| Visa TAP | ✘ Банковский | ✘ Min $0.30 | ∼ Частично |
| Google AP2 | ✘ Google Pay | ✘ Card rails | ∼ Частично |
| Sthrip | ✔ Monero | ✔ 0.1% hub | ✔ SDK-first |

Ни одно существующее решение не объединяет приватность уровня Monero с agent-native UX. Sthrip — единственный продукт на пересечении этих двух требований.

3. Roadmap

| PHASE 1 SDK Hardening & Ecosystem | Q2 2026 (4-6 weeks) |
| --- | --- |

Цель: превратить MVP в production-ready SDK, готовый к интеграции с основными агентскими фреймворками.

1.1 MCP-сервер для Sthrip

Model Context Protocol — стандарт подключения инструментов к LLM (Claude, Cursor, OpenClaw). MCP-сервер даёт любому AI-агенту нативный tool для платежей.

Реализация: Python-файл на FastMCP (~200 строк). Три tool’а: sthrip_pay, sthrip_balance, sthrip_find_agents.

Результат: Агент в Claude может сказать «заплати research-bot-42 за отчёт» и SDK выполнит платёж.

Effort: 2-3 дня.

# Пример: агент в Claude использует sthrip через MCP

User: «Найди агента для анализа рынка и заплати ему»

Agent: [sthrip_find_agents] → [sthrip_pay] → Done

1.2 Session Caps & Spending Policies

Оператор (человек) задаёт лимиты, агент работает автономно в рамках этих лимитов. Аналог guardrails из Coinbase Agentic Wallets, но с приватностью.

s = Sthrip(

max_per_session=2.0,    # макс. 2 XMR за сессию

max_per_tx=0.5,         # макс. 0.5 XMR за транзакцию

allowed_agents=['research-*', 'data-*'],  # whitelist

daily_limit=5.0          # суточный лимит

)

Реализация: Client-side enforcement в SDK + server-side validation в API.

Effort: 3-4 дня.

1.3 Webhooks на входящие платежи

Без webhooks агент не может реагировать на оплату — только polling. Нужен push-механизм.

- /webhooks/register — регистрация callback URL

- /webhooks/events — типы: payment_received, deposit_confirmed, withdrawal_completed

- Подпись payload HMAC-SHA256 для верификации

Effort: 3-4 дня.

1.4 Async SDK & TypeScript SDK

- aiohttp-based StrhipAsync() для неблокирующих агентовPython async:

- npm-пакет для Node.js агентов (LangChain, AutoGPT)TypeScript SDK:

- Автогенерация клиентов для Go, Rust, JavaOpenAPI spec:

Effort: 1-2 недели.

| Task | Priority | Effort | Deliverable |
| --- | --- | --- | --- |
| MCP-сервер (FastMCP) | P0 | 3 дня | mcp_server.py |
| Session caps / spending policies | P0 | 4 дня | SDK v0.2.0 |
| Webhooks API | P0 | 4 дня | API endpoint |
| Async Python SDK | P1 | 3 дня | StrhipAsync class |
| TypeScript SDK | P1 | 5 дней | npm package |
| OpenAPI spec + codegen | P2 | 2 дня | openapi.yaml |
| CI/CD + тесты | P1 | 2 дня | GitHub Actions |

| PHASE 2 Trust & Security Layer | Q3 2026 (6-8 weeks) |
| --- | --- |

Цель: снизить custodial-риск и добавить enterprise-grade безопасность, не отказываясь от простоты UX.

2.1 Multisig Escrow (2-of-3)

Переход от чистой custodial-модели к multisig: покупатель-агент, продавец-агент, хаб. Платёж исполняется при согласии двух из трёх сторон. Хаб не может украсть средства в одиночку.

- Использовать нативный Monero multisig (уже в кодовой базе)

- Новый эндпоинт: /escrow/create, /escrow/release, /escrow/dispute

- SDK: s.pay_escrow(agent, amount, conditions={})

Effort: 2-3 недели. Monero multisig сложен — требует обмен ключами между участниками.

2.2 Agent Reputation System

On-hub репутация: каждый агент получает score на основе истории платежей, скорости выполнения, dispute rate. Score не привязан к identity — только к agent pseudonym.

- s.find_agents(min_reputation=0.8) — фильтрация по репутации

- Reputation decay: неактивные агенты теряют score

- Zero-knowledge proof of reputation: агент доказывает «мой score > 0.8» без раскрытия точного значения

Effort: 2 недели.

2.3 Encrypted Agent Messaging

Агентам нужно обмениваться метаданными: «отправь отчёт по адресу X», «подтверди получение». Сейчас это идёт через открытые каналы. Нужен e2e-encrypted messaging через хаб.

- s.send_message(agent, encrypted_payload) — NaCl box encryption

- Сообщения не хранятся на хабе — relay-only

- Привязка к платежу: message_id в payment metadata

Effort: 1.5 недели.

2.4 Rate Limiting & Anti-Abuse

- DDoS protection на API уровне

- Proof-of-work для регистрации (предотвращение Sybil-атак)

- Anomaly detection на платежных паттернах

| Task | Priority | Effort | Deliverable |
| --- | --- | --- | --- |
| Multisig escrow (2-of-3) | P0 | 3 нед. | Escrow API |
| Agent reputation system | P1 | 2 нед. | Reputation API |
| E2E encrypted messaging | P1 | 1.5 нед. | Messaging API |
| Rate limiting & anti-abuse | P0 | 1 нед. | Middleware |
| Audit: security review | P0 | 2 нед. | Audit report |

| PHASE 3 Sthrip Chain (Monero Fork) | Q4 2026 - Q1 2027 (12-16 weeks) |
| --- | --- |

ЗАЧЕМ СВОЙ ЧЕЙН? Custodial hub — single point of failure и регуляторная мишень. Собственный блокчейн убирает trust assumption: средства контролируются криптографически, а не доверием к серверу. Также позволяет оптимизировать параметры сети под микроплатежи агентов.

3.1 Новый Genesis Block & Параметры сети

| Параметр | Monero (текущий) | Sthrip Chain |
| --- | --- | --- |
| Ticker | XMR | $STHR |
| Block time | 120 секунд | 30 секунд |
| Ring size | 16 | 11 (оптимизация для tx size) |
| Consensus | RandomX (CPU PoW) | RandomX (Phase 3), PoS hybrid (Phase 4) |
| Tail emission | 0.6 XMR/block | Адаптивная (привязана к tx volume) |
| Tx format | CLSAG + Bulletproofs+ | Seraphis/Jamtis (если готов) |
| Network | Tor/I2P опционально | I2P встроен по умолчанию |
| Agent tx type | Нет | tx_type::agent_channel |

3.2 Agent Payment Channels

Off-chain микроплатежи между парами агентов с периодическим settlement на чейн. Аналог Lightning Network, но с сохранением приватности Monero.

- Новый тип транзакции: tx_type::agent_channel_open

- Channel state: подписанные обновления баланса (off-chain)

- Settlement: tx_type::agent_channel_close → финальные балансы на чейн

- Dispute resolution: timeout-based, любая сторона может форсировать close

Затрагивает: src/cryptonote_core/cryptonote_tx_utils.cpp, src/cryptonote_basic/cryptonote_basic.h

Effort: 6-8 недель. Самая сложная часть — сохранить ring signature privacy в channel state updates.

3.3 On-Chain Agent Registry (Stealth)

Агенты регистрируют псевдонимы через специальную транзакцию. Реальный адрес скрыт — резолвинг происходит через stealth-адреса.

s.pay("research-bot-42", 0.001)  # резолв через чейн, не через API

- tx_type::agent_register — записывает alias → encrypted stealth address

- Любой узел может разрезолвить alias, но не узнать кто за ним стоит

- Renewal: регистрация протухает через N блоков, требует обновления

Затрагивает: src/cryptonote_core/, новая структура данных agent_registry в LMDB

Effort: 3-4 недели.

3.4 Модификация сетевого слоя

- I2P-транспорт по умолчанию (без ручной настройки Tor)

- Dandelion++ принудительно для всех agent-транзакций

- Agent-only subnet: выделенные ноды с низким latency для machine-to-machine

Затрагивает: src/p2p/, src/net/

Effort: 2-3 недели.

| Task | Priority | Effort | Deliverable |
| --- | --- | --- | --- |
| Genesis block + new params | P0 | 2 нед. | Testnet launch |
| Agent payment channels | P0 | 8 нед. | New tx type |
| On-chain agent registry | P1 | 4 нед. | LMDB + RPC |
| I2P native transport | P1 | 3 нед. | Network layer |
| Mining software adaptation | P0 | 2 нед. | Miner binary |
| Block explorer (privacy-preserving) | P2 | 3 нед. | Web UI |

| PHASE 4 Protocol & Decentralization | Q2-Q3 2027 (12-20 weeks) |
| --- | --- |

Цель: полностью убрать зависимость от центрального хаба. Sthrip становится открытым протоколом, а не сервисом.

4.1 x402-Sthrip: приватный протокол машинных платежей

Аналог Coinbase x402, но с Monero-уровнем приватности. HTTP-нативный протокол для machine-to-machine платежей.

GET /api/market-data HTTP/1.1

→ 402 Payment Required

X-Sthrip-Pay: sthrip://data-provider/0.001

POST /api/market-data HTTP/1.1

X-Sthrip-Proof: <zk_payment_proof>

→ 200 OK

- Proof of payment передаётся в HTTP header без раскрытия суммы/отправителя

- Совместимость с x402: агенты могут работать и с прозрачными, и с приватными рельсами

- Reference implementation: HTTP middleware для FastAPI/Express

Effort: 4-6 недель (спецификация + reference implementation).

4.2 Decentralized Hub Network (Federation)

Вместо одного центрального сервера — сеть хабов, которые relay платежи между собой. Каждый хаб обслуживает своих агентов, cross-hub платежи идут через payment channels на чейне.

- Hub discovery: через DHT или on-chain registry

- Cross-hub routing: onion-routing для метаданных

- Fee competition: хабы конкурируют по комиссиям

- Fallback: если хаб offline, агент переключается на другой

Effort: 8-12 недель.

4.3 Zero-Knowledge Agent Credentials

Агент доказывает «мой оператор авторизовал трату до $100 на категорию X» без раскрытия кто оператор. Расширение view keys Monero с ZK-proof’ами.

- Оператор выпускает credential (подписанное утверждение о лимитах)

- Агент предъявляет ZK-proof при платеже

- Верификатор убеждается в валидности, не узнавая identity оператора

- Основа: Bulletproofs+ (уже в Monero) или Groth16

Effort: 6-8 недель. Требует криптографической экспертизы.

4.4 PoS Hybrid Consensus

Переход от чистого RandomX PoW к гибриду PoW+PoS для ускорения финализации и снижения энергопотребления.

- PoW блоки (RandomX): основная цепочка, ~60 сек

- PoS checkpoint: валидаторы стейкают STHR, подтверждают финальность каждые 5 блоков

- Результат: финализация за ~5 минут вместо ~20

| Task | Priority | Effort | Deliverable |
| --- | --- | --- | --- |
| x402-Sthrip спецификация | P0 | 6 нед. | RFC + middleware |
| Decentralized hub federation | P0 | 12 нед. | Hub protocol |
| ZK agent credentials | P1 | 8 нед. | ZK circuits |
| PoS hybrid consensus | P2 | 10 нед. | Consensus upgrade |
| Formal verification | P2 | 8 нед. | Proofs |

4. Целевая архитектура

Финальная архитектура после Phase 4:

LAYER 4: AI Agents (LLM / Autonomous Tools) └─ Claude / OpenClaw / LangChain / Custom bots └─ MCP tool: sthrip_pay / sthrip_balance LAYER 3: Sthrip SDK (Python / TypeScript / Rust) └─ Session caps, spending policies, escrow └─ x402-Sthrip HTTP payment proxy └─ ZK credential presenter LAYER 2: Hub Federation (Decentralized Relay) └─ Off-chain payment channels (instant settlement) └─ Cross-hub onion routing └─ E2E encrypted agent messaging LAYER 1: Sthrip Chain (Monero Fork) └─ 30s blocks, ring signatures, Bulletproofs+ └─ Agent registry (stealth), payment channels └─ I2P native transport, Dandelion++ enforced └─ PoW/PoS hybrid consensus ($STHR)

5. Monero Fork: Карта изменений

Конкретные файлы и модули в кодовой базе github.com/Ageree/monero, которые потребуют модификации:

| Файл / модуль | Изменение | Фаза |
| --- | --- | --- |
| src/cryptonote_basic/ cryptonote_basic.h | Новые tx types (agent_channel, agent_register) | Phase 3 |
| src/cryptonote_core/ cryptonote_tx_utils.cpp | Логика создания agent-транзакций | Phase 3 |
| src/cryptonote_core/ blockchain.cpp | Валидация agent tx, agent registry в LMDB | Phase 3 |
| src/wallet/wallet2.cpp | Payment channel state management | Phase 3 |
| src/wallet/ wallet_rpc_server.cpp | Новые RPC методы: agent_pay, agent_register | Phase 3 |
| src/p2p/net_node.h | Agent subnet routing, I2P по умолчанию | Phase 3 |
| src/net/i2p_address.cpp | Встроенный I2P transport без внешних зависимостей | Phase 3 |
| src/ringct/ | Оптимизация ring size для agent tx | Phase 3 |
| src/consensus/ | PoS hybrid checkpoint механизм | Phase 4 |
| NEW: src/agent_protocol/ | x402-Sthrip HTTP proxy, ZK credentials | Phase 4 |

6. Риски и митигация

| Риск | Severity | Impact | Митигация |
| --- | --- | --- | --- |
| Custodial risk (Phase 1-2): взлом сервера = потеря средств | HIGH | Потеря всех средств пользователей | Multisig (Phase 2), cold storage, insurance fund, быстрый переход на Phase 3 |
| Регуляторное давление: Monero-based сервис может быть заблокирован | MEDIUM | Потеря хостинга, делистинг | Decentralized hosting, I2P по умолчанию, federation (Phase 4) |
| Low liquidity: новый токен STHR без ликвидности | HIGH | Агенты не могут обменять на fiat/BTC | Atomic swaps XMR↔STHR, DEX листинг, Phase 3 запуск с мотивированными early adopters |
| Complexity: форк Monero C++ codebase сложен | MEDIUM | Баги, уязвимости в новом коде | Поэтапный подход, security audit, fuzzing, привлечение Monero-контрибьюторов |
| Agent economy не взлетит | LOW | Нет спроса на продукт | Sthrip работает и как обычный Monero payment hub; pivot к B2B privacy payments |

7. Метрики успеха

| Метрика | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Зарегистрированных агентов | 100 | 1,000 | 10,000 |
| Транзакций в день | 50 | 500 | 10,000 |
| Объём (XMR/день) | 5 | 50 | 500 |
| SDK downloads (PyPI) | 500 | 5,000 | 25,000 |
| GitHub stars | 50 | 500 | 2,000 |
| MCP-интеграции | 3 | 10 | 30 |
| Hub uptime | 99% | 99.5% | 99.9% (federation) |

8. Немедленные следующие шаги

Действия на ближайшую неделю:

| 1 | Написать MCP-сервер для Sthrip (FastMCP, 3 tool’а) | 2-3 дня |
| --- | --- | --- |
| 2 | Добавить session caps в SDK (max_per_session, max_per_tx) | 1-2 дня |
| 3 | Реализовать webhooks endpoint в API | 2-3 дня |
| 4 | Написать интеграционный пример: OpenClaw agent + Sthrip | 1 день |
| 5 | Опубликовать sthrip v0.2.0 на PyPI с новыми фичами | 1 день |
| 6 | Запустить Sthrip Chain testnet (genesis + modified params) | 3-5 дней |

sthrip.dev  |  github.com/Ageree/sthrip  |  pip install sthrip